AGENTIC ZERO

powered by Dis-Solutions

GO-LIVE BLUEPRINT

OTC Autonomous Agent  |  BPMN-OTC-001

Instrucciones paso a paso para activacion en produccion

| Cliente | Empresa Transportes ¦ Inmaculada Sierra |
| --- | --- |
| Contacto tecnico | Carlos Mendoza ¦ cmendoza@empresatransportes.com |
| Agente | otc_transport_autonomous_agent.py ¦ v1.0 |
| SAP | ECCQA ¦ Client 200 ¦ ECC 6.0 EHP8 SPS15 |
| Soporte AZ | alberto@agentic-zero.com ¦ SLA 24h |
| Fecha go-live | ____________________________________________ |

Este documento guia a Carlos Mendoza (IT/SAP Basis) e Inmaculada Sierra (Directora de Operaciones) a traves de todos los pasos necesarios para activar el agente OTC en produccion. Cada paso tiene una casilla de verificacion. No pasar al siguiente paso hasta completar el anterior.

|  | TIEMPO ESTIMADO TOTAL 2-3 horas distribuidas en 2-3 dias. La mayoria del tiempo es espera de confirmaciones del sistema, no trabajo activo. |
| --- | --- |

# FASE 1 — PREPARACION SAP

Responsable: Carlos Mendoza  |  Duracion: 30-45 minutos

## Paso 1.1 — Verificar usuario QA_AUTOMATION en SAP

| # | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | SM59: conexion RFC tipo 3 activa para acceso externo | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |
| 2 | SU01: usuario QA_AUTOMATION activo, no bloqueado, tipo System | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |
| 3 | Rol con permiso BAPI_CREDIT_CHECK asignado | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |
| 4 | Rol con permiso RFC_READ_TABLE (VBAK/VBAP/KNA1) asignado | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |
| 5 | Rol con permiso VL01N (crear entrega) asignado | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |
| 6 | Rol con permiso VF01/VF04 (factura) asignado | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |
| 7 | Rol con permiso VK11 (condiciones precio) asignado | [ ] OK [ ] Pendiente [ ] Error |

## Paso 1.2 — Obtener datos TMS y enviar a Agentic Zero

| Dato | Valor (Carlos Mendoza rellena) |
| --- | --- |
| TMS API URL | https://________________________________ |
| TMS API Key | ________________________________ |
| Endpoint capacidad | POST /________________ |
| Endpoint asignar ruta | POST /________________ |
| Tipo autenticacion | [ ] API Key header [ ] Bearer [ ] Basic Auth |

|  | ACCION REQUERIDA Una vez rellenada esta tabla, enviar a alberto@agentic-zero.com. Agentic Zero introduce los datos en el .env del agente antes de continuar. |
| --- | --- |

# FASE 2 — CONFIGURACION DEL AGENTE

Responsable: Agentic Zero  |  Duracion: 15 minutos

## Paso 2.1 — Actualizar .env con credenciales reales

Agentic Zero actualiza F:\agentic-zero\clients\inmaculada\.env con los datos reales.

Campo critico a verificar:

- DRY_RUN=false  <-- debe estar en false para operar en SAP real

- TMS_API_URL y TMS_API_KEY con los datos de Carlos Mendoza

|  | CRITICO DRY_RUN=false es el interruptor que activa el agente. En true simula todo sin tocar SAP. Confirmar con Inmaculada antes de cambiarlo. |
| --- | --- |

## Paso 2.2 — Verificar dependencias Python

|  | Comando PowerShell |
| --- | --- |
| 1 | cd F:\agentic-zero |
| 2 | & f:\agentic-zero\.venv\Scripts\Activate.ps1 |
| 3 | pip install pyrfc python-dotenv httpx loguru --break-system-packages |
| 4 | python -c "import pyrfc; print(pyrfc.__version__)" |

pyrfc requiere SAP NW RFC SDK. Si falla, contactar alberto@agentic-zero.com antes de continuar.

# FASE 3 — PRUEBAS DE CONEXION

Responsable: Carlos Mendoza + Agentic Zero  |  Duracion: 30-45 minutos

## Paso 3.1 — Test dry-run (sin tocar SAP real)

|  | Comando |
| --- | --- |
| 1 | cd F:\agentic-zero\clients\inmaculada |
| 2 | python otc_transport_autonomous_agent.py --mode dry-run |

Resultado esperado:

- LOG: SAP Connector: dry-run mode

- RESULTS: X complete | Y escalated | 0 failed

- Sin errores Python ni excepciones

## Paso 3.2 — Test con orden SAP real (modo single)

Pedir a Carlos Mendoza un numero de orden de prueba del entorno QA (ej. 0000012345):

|  | Comando |
| --- | --- |
| 1 | python otc_transport_autonomous_agent.py --mode single --order [NUMERO_ORDEN] |

Verificar en SAP GUI VA03 que el estado de la orden cambio correctamente.

## Paso 3.3 — Checklist de test cases

| TC | Escenario | Resultado |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Orden ZEST -- flujo feliz completo | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-02 | Cliente credito vencido >15 dias -- escalado Finanzas | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-03 | Orden ZURG -- prioridad maxima TMS | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-04 | Sin capacidad TMS -- borrador email cliente generado | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-05 | Discrepancia precio VK11 >1% -- bloqueo Operaciones | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-06 | Orden ZINT sin CMR -- escalado documentacion | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-07 | ZDEV devolucion -- logistica inversa | [ ] OK [ ] Fallo |
| TC-08 | Dashboard actualizado en tiempo real | [ ] OK [ ] Fallo |

|  | GATE No pasar a Fase 4 hasta que los 8 test cases tengan estado OK. Si falla alguno, notificar a alberto@agentic-zero.com antes de continuar. |
| --- | --- |

# FASE 4 — ACTIVACION LIVE

Responsable: Inmaculada Sierra + Agentic Zero  |  Duracion: 15 minutos

## Paso 4.1 — Activar modo live

|  | Accion |
| --- | --- |
| 1 | Abrir F:\agentic-zero\clients\inmaculada\.env |
| 2 | Cambiar DRY_RUN=true a DRY_RUN=false |
| 3 | Guardar el archivo |
| 4 | Confirmar con Inmaculada Sierra que es el momento de activar |

## Paso 4.2 — Primera ejecucion live

|  | Comando |
| --- | --- |
| 1 | cd F:\agentic-zero\clients\inmaculada |
| 2 | python otc_transport_autonomous_agent.py --mode live |

Mientras corre, verificar en paralelo:

- Autonomy Dashboard: abrir dashboard_otc_inmaculada.html en el navegador

- SAP GUI VA03: ordenes procesadas cambian de estado correctamente

- Carpeta email_drafts: borradores de email generados para capacidad TMS

- Audit log: F:\agentic-zero\logs\otc_audit_log.jsonl -- cada accion registrada

## Paso 4.3 — Verificacion post-activacion

| # | Verificacion | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Al menos 5 ordenes procesadas correctamente | [ ] OK [ ] Pendiente |
| 2 | Dashboard muestra eventos en tiempo real | [ ] OK [ ] Pendiente |
| 3 | Escalados llegan al email correcto | [ ] OK [ ] Pendiente |
| 4 | Tasa de automatizacion >= 60% en primera hora | [ ] OK [ ] Pendiente |

# FASE 5 — OPERACION DIARIA

Responsable: Inmaculada Sierra  |  Cada dia laboral

## Como ejecutar el agente cada dia

|  | Comando PowerShell |
| --- | --- |
| 1 | cd F:\agentic-zero\clients\inmaculada |
| 2 | & f:\agentic-zero\.venv\Scripts\Activate.ps1 |
| 3 | python otc_transport_autonomous_agent.py --mode live |

## Como responder a una escalacion

- Recibir notificacion por email en inmaculada@empresatransportes.com

- Abrir dashboard_otc_inmaculada.html -> pestana Escalations

- Revisar el contexto: motivo, datos de la orden, recomendacion del agente

- Pulsar Approve o Reject -- el agente actua inmediatamente

- La accion queda registrada en el audit trail con nombre y timestamp

|  | SLA DE RESPUESTA Los escalados deben resolverse en un maximo de 4 horas en horario laboral (07:00-22:00 CET). Si no se resuelven, el agente re-notifica automaticamente. |
| --- | --- |

## Indicadores a revisar cada semana (primeros 30 dias)

- Tasa de automatizacion: objetivo >= 80%. Si baja del 60%, notificar a Agentic Zero.

- Tiempo de ciclo: objetivo < 5 minutos por orden. Ver KPI en dashboard.

- Tasa de escalados: objetivo < 20%. Si sube, revisar reglas de negocio con AZ.

- Audit log: verificar que no hay errores SAP ni TMS repetidos.

# FASE 6 — INFORME ROI

Responsable: Agentic Zero  |  Dias 30, 60, 90 desde activacion

| Hito | Metrica medida | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Dia 30 | Ordenes procesadas, tasa automatizacion, tiempo ciclo | >= 80% auto ¦ < 5 min ciclo |
| Dia 60 | Ahorro acumulado vs coste manual | EUR > 1.600 ahorro acumulado |
| Dia 90 | ROI real vs proyeccion AUDIT | ROI >= 80% de proyeccion |

Si el ROI real es un 20% inferior a la proyeccion, Agentic Zero reconstruye el agente sin coste adicional.

# CONTACTOS

| Contacto | Para | Como |
| --- | --- | --- |
| alberto@agentic-zero.com | Problemas agente, errores SAP/TMS, mejoras | Email ¦ SLA 24h laborables |
| cmendoza@empresatransportes.com | Credenciales SAP, conexion RFC, TMS API | Email directo |
| Dashboard Escalations | Aprobar/rechazar escalados | dashboard_otc_inmaculada.html |

# CONFIRMACION DE GO-LIVE

Las partes confirman que han completado todas las fases y el agente OTC esta operativo en produccion.

| AGENTIC ZERO Alberto Munoz Waissen Firma y fecha |  | DIRECTORA DE OPERACIONES Inmaculada Sierra Firma y fecha |  | IT / SAP BASIS Carlos Mendoza Firma y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Agentic Zero  |  agentic-zero.com  |  AZ-GOLIVE-INMACULADA-v1.0  |  Confidencial